XXVI. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества

| № п/п | Дата заседания | Поручение | Срок исполнения | Статус исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07.02.2012, Протокол от 12.02.2012 № 2012-02 | Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Петербургская сбытовая компания»: - Обеспечить реализацию в ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также в дочерних и зависимых обществах ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий, указанных в Плане мероприятий. - Представлять Председателю Совета директоров для рассмотрения на Совете директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» отчеты о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий, указанных в Плане мероприятий, с приложением предусмотренной Планом мероприятий документации - в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий. | Срок составления отчетов о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания», мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» - не позднее 25 числа месяца, следующего за календарным кварталом. Срок предоставления отчетов на рассмотрение Советом директоров - не позднее 5 рабочих дней после окончания срока составления отчетов. | Исполнено. Отчеты о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания», мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» по итогам 4 квартала 2013 года направлены Председателю Совета директоров 30.01.2014. Советом директоров от 14.02.2014 (Протокол от 14.02.2014 № 2014-03) принято решение: - В связи с утверждением в Обществе Регламента бизнес-процесса контроля соответствия трансфертных цен рыночному уровню для целей налогообложения (Приказ от 14.08.2013 № 382) и Регламента бизнес-процесса сопровождения реестра взаимозависимых лиц и контролируемых сделок (Приказ от 29.07.2013 № 354) считать мероприятия, утвержденные в ОАО «Петербургская сбытовая компания» в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», выполненными. 2. Отменить предоставление Председателю Совета директоров ежеквартальных отчетов о проведении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания», мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (Решение Совета директоров от 07.02.2012 - Протокол от 10.02.2012 № 2012-02). |
|  | 28.02.2013, Протокол от 01.03.2013 № 2013-04 | Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: - Представление в ФАС России и ОАО «Интер РАО» (в копии) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем информации в соответствии с предписанием ФАС России от 24.05.2011 № АГ/19949. - Представление Совету директоров Общества ежемесячно в срок до 30 (31) числа месяца, следующего за месяцем представления информации в ФАС России и ОАО «Интер РАО», отчета об исполнении настоящего решения. | - До 20 числа месяца, следующего за отчетным. - До 30 (31) числа месяца, следующего за месяцем представления информации в ФАС России и ОАО «Интер РАО». | Исполнено. - Информация в ФАС России и ОАО «Интер РАО» направлена 19.12.2013 (за ноябрь 2013 года), 20.01.2014 (за декабрь 2013 года), 20.02.2014 (за январь 2014 года), 20.03.2014 (за февраль 2014 года), 18.04.2014 (за март 2014 года), 20.05.2014 (за апрель 2014 года), 20.06.2014 (за май 2014 года), 18.07.2014 (за июнь 2014 года), 20.08.2014 (за июль 2014 года), 19.09.2014 (за август 2014 года), 17.10.2014 (за сентябрь 2014 года), 20.11.2014 (за октябрь 2014 года), 19.12.2014 (за ноябрь 2014 года). - Отчеты рассмотрены Советом директоров 31.01.2014 (за ноябрь 2013 года), 28.02.2014 (за декабрь 2013 года), 21.03.2014 (за январь 2014 года), 25.04.2014 (за февраль 2014 года), 30.05.2014 (за март 2014 года), 30.06.2014 (за апрель 2014 года), 11.07.2014 (за май 2014 года), 29.08.2014 (за июнь 2014 года), 30.09.2014 (за июль 2014 года), 23.10.2014 (за август 2014 года), 27.11.2014 (за сентябрь 2014 года), 26.12.2014 (за октябрь 2014 года). |
|  | 29.11.2013, Протокол от 29.11.2013 № 2013-28; 10.12.2014, Протокол от 10.12.2014 № 2014-26 | Редакция от 29.11.2014 Поручить Генеральному директору провести необходимую работу по исключению авансового порядка расчетов с сетевой компанией (ОАО «Ленэнерго») с 01.01.2015. Редакция от 10.12.2014: Поручить Генеральному директору провести необходимую работу по исключению авансового порядка расчетов с сетевой компанией (ОАО «Ленэнерго») с 01.01.2016. | До 01.01.2016. Срок исполнения поручения перенесен в соответствии с решением Совета директоров от 10.12.2014 (Протокол от 10.12.2014 № 2014-26). | На исполнении. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров изданы приказы ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 02.12.2013 № 575, от 11.12.2014 № 580. |
|  | 20.01.2014, Протокол от 20.01.2014 | - Поручить генеральному директору Общества обеспечить: - направление уведомления о внесении изменений в Устав ОАО «Петербургская сбытовая компания» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в установленном законом порядке в срок не позднее семи рабочих дней с даты принятия настоящего решения; - разработку и утверждение Положения о филиале в срок не позднее десяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения. | - До 29.01.2014 (включительно). - До 03.02.2014 (включительно). | Исполнено. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 21.01.2014 № 18. - Уведомление о внесении изменений в Устав ОАО «Петербургская сбытовая компания» направлено в Межрайонную ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 27.01.2014. - Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 03.02.2014 № 46. |
|  | 14.02.2014, Протокол от 14.02.2014 | Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку решения Единственного акционера в сроки, установленные графиком подготовки решения Единственного акционера Общества по итогам 2013 года. | До 11.06.2014. | Исполнено. Решение Единственного акционера от 11.06.2014 № 8. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 17.02.2014 № 59. |
|  | 28.03.2014, Протокол от 28.03.2014 | Поручить Генеральному директору Общества: - доработать План мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «Петербургская сбытовая компания» (далее – План мероприятий) в части работы с дебиторской задолженностью населения; - представить Совету директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по итогам первого полугодия 2014 года. | До 30.09.2014 | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 25.09.2014 № 2014-21. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 31.03.2014 № 138. |
|  | 28.04.2014 Протокол от 28.04.2014 № 2014-10 | Поручить Генеральному директору Общества: - Обеспечить вынесение отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2013 и 2013 год (далее – Отчет БП) на рассмотрение Планово-бюджетного комитета ОАО «Интер РАО» (далее - ПБК) в порядке и сроки, установленные Финансово-экономическим центром ОАО «Интер РАО». - В случае получения в ходе заседания ПБК замечаний с необходимостью последующей корректировки Отчета БП обеспечить в срок, не превышающий 45 календарных дней, повторное рассмотрение Советом директоров данного вопроса. | До 28.05.2014. | Исполнено. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 31.03.2014 № 138. |
|  | 30.06.2014 Протокол от 30.06.2014 № 2014-14 | Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить одобренную Советом директоров организационную структуру ОАО «Петербургская сбытовая компания» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения. | До 04.07.2014. | Исполнено. Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 30.06.2014 № 287. |
|  |  | Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить одобренное Советом директоров штатное расписание ОАО «Петербургская сбытовая компания» в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия настоящего решения. |  |  |
|  |  | Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания»: 1. Обеспечивать ежемесячное до 25 числа каждого месяца раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а также его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний, в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей, до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) и предоставлять указанные сведения по форме согласно Приложению № 1 в ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками». 2. При изменении сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а также его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний, в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей, до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) предоставлять сведения о таких изменениях в ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда Общество узнало или должно было узнать о соответствующих изменениях. | - До 25 числа каждого месяца. - Не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда Общество узнало или должно было узнать об изменении сведений о цепочке собственников акционеров Общества, а также его ДЗО/ВЗО. | На исполнении. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 02.07.2014 № 301. Указанные сведения были направлены в ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» посредством АСУД: 25.07.2014 № ПСК/01/227 25.08.2014 № ПСК/01/263 25.09.2014 № ПСК/01/301 24.10.2014 № ПСК/01/342 25.11.2014 № ПСК/01/377 25.12.2014 № ПСК/01/411 |
|  | 29.08.2014, Протокол от 29.08.2014 № 2014-19 | Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить предварительно одобренное Советом директоров штатное расписание в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания Договора с Победителем конкурентных переговоров по закупке услуги «Контроль коммерческого учета электроэнергии потребителей на розничном рынке» для ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ввести в действие штатное расписание не позднее двух месяцев с даты его утверждения. | Не позднее трех рабочих дней с даты подписания Договора с Победителем конкурентных переговоров по закупке услуги «Контроль коммерческого учета электроэнергии потребителей на розничном рынке» для ОАО «Петербургская сбытовая компания». | Исполнено. Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 01.10.2014 № 472. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 01.09.2014 № 413. |
|  | 25.09.2014, Протокол от 25.09.2014 № 2014-21 | Поручить Генеральному директору Общества: - доработать План мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «Петербургская сбытовая компания» (далее – План мероприятий) в части работы с дебиторской задолженностью на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области дополнив его мероприятиями, проводимыми в отношении потребителей Омской области и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров доработанного Плана мероприятий (направление на согласование материалов по данному вопросу); - представить Совету директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по итогам девяти месяцев 2014 года. | До 15.10.2014. До 30.11.2014. | Исполнено. Протокол заседания Совета директоров от 31.10.2014 № 2014-24. Протокол заседания Совета директоров от 27.11.2014 № 2014-25. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 26.09.2014 № 451. |
|  | 27.11.2014, Протокол от 27.11.2014 № 2014-25 | Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Регламента взаимодействия ОАО «Петербургская сбытовая компания» с коллекторским агентством. | До 01.03.2015 | Исполнено. Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 27.02.2015 № 70. В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 28.11.2014 № 564. |